浙江大学工程师学院硕士/博士研究生

论文中期进展报告

中文论文题目 ： 基于机器学习的固态硬盘故障预测与寿命提升方法研究

英文论文题目：Research on SSD Failure Prediction and Lifetime Enhancement Methods Based on MachineLearning

姓     名：       龙泳江

学     号：       22360325

指导教师：       苏中根

卓越培养项目/专业类别领域：   数据科学与工程

提交日期   2025 年  9  月   7 日

目   录

1 已完成的论文工作及取得的阶段性成果……………………………

1.1总体工作进展……………………………………………………

1.2各章节完成情况及取得的阶段性成果…………………………

2 与开题报告的不符情况说明…………………………………………

3 下一步论文工作安排…………………………………………………

3.1重难点分析及拟采取的解决措施………………………………

3.2具体工作安排……………………………………………………

4 已经撰写的论文章节内容……………………………………………

特别要包括较为详细的学位论文第一章和第二章（包含文献综述、论文研究目的和意义、论文的主要研究内容）、论文提纲（包含论文三级目录）。

格式与字体要求可参考《浙江大学研究生开题报告》。

已完成的论文工作及取得的阶段性成果

1.1 总体工作进展

自开题以来，论文工作围绕“SSD 故障预测能力提升”和“SSD 使用寿命优化”两条主线持续推进，整体研究路线与开题报告保持一致，当前研究已从“问题定义与技术方案设计阶段”进入“实验深化与论文收敛阶段”。截至中期节点，主要阶段性进展如下：

第一，完成了研究背景与研究问题的系统梳理。围绕数据中心环境下 SSD 可靠性挑战，明确了论文核心目标：在低误报约束下提升故障检出能力，并将预测结果进一步转化为可落地的寿命优化策略。

第二，完成了与论文主题高度相关的国内外文献调研与分类整理。重点覆盖故障成因分析、监督学习预测、深度学习预测、半监督/无监督异常检测等方向，形成了较完整的综述框架。

第三，完成了第一章与第二章主体内容撰写，奠定了研究背景、理论基础和方法论支撑。

第四，第三章已完成核心内容，包括数据分析、标记策略、特征工程、噪声样本处理与主要实验结果，形成了可解释、可复现的阶段性结论。

第五，第四章寿命提升部分已完成问题定义、数据处理方案与部分实验设计，正在推进核心实验与结果收敛。第五章（系统实现与功能落地）已形成初步框架，并在撰写过程中逐步补充工程实现细节与界面证据图。

从整体节奏看，当前进度与中期目标基本匹配，论文主干脉络已形成，后续重点是第四章实验完整性、第五章工程化叙述深度以及全稿统一润色与格式收敛。

1.2 各章节完成情况及取得的阶段性成果

（1）第一章 绪论（已完成）

第一章已完成以下工作：

1）研究背景与问题提出：系统阐述了数据中心存储规模持续增长背景下 SSD 可靠性的重要性，指出传统被动容错机制（多副本、纠删码、RAID）在故障恢复时存在资源开销高、响应滞后等问题，论证了故障预测与主动运维的必要性。

2）文献综述框架化梳理：将现有研究划分为故障成因分析、机器学习方法、深度学习方法、半监督/无监督方法四类，归纳其优势与局限，特别强调了“低误报约束下可用性”与“工程落地闭环”这两个现实痛点。

3）研究目标与内容明确：明确本文不仅关注预测精度，还关注工程场景中的误报成本、预警时效与策略可执行性。

4）论文组织结构：给出章节安排，为后续写作与答辩叙事提供统一主线。

阶段性成果体现在：完成了研究问题的工程化定义，形成了“预测-策略-系统”三位一体的研究框架，而不仅停留在单一模型效果优化。

（2）第二章 相关理论基础（已完成）

第二章主要完成以下内容：

1）SSD 与 NAND 闪存基础：说明 SLC/MLC/TLC 的差异、页/块组织结构以及写入与擦除机制，分析高密度单元在容量优势下的可靠性挑战。

2）错误机理与纠错机制：梳理电荷泄漏、读干扰、保持时间等影响因素，结合 LDPC 机制说明错误积累与可纠错边界之间关系。

3）SMART 指标与评估指标：定义并解释 TPR、FPR、FDR、FAR 等指标在运维场景中的意义，明确“低误报优先”的评价立场。

4）集成学习方法基础：系统整理随机森林、XGBoost、LightGBM 的原理、差异与工程适配性，为第三章模型选择提供理论依据。

阶段性成果体现在：建立了从介质物理机制到算法评估指标的完整理论桥梁，保证后续章节论证逻辑严谨、概念一致。

（3）第三章 基于 Lag 特征的集成学习方法研究（已完成主要内容）

第三章是当前最完整、最核心的研究成果章节，主要工作包括：

1）数据集理解与质量评估：完成数据规模、时间跨度、故障分布、缺失与异常情况分析。

2）标记策略设计：围绕故障前兆窗口提出多种标签方案（如 label_0/3/7/14/30），分析“窗口过短难以捕捉渐进特征、窗口过长易引入噪声”的矛盾。

3）特征工程实现：构建 Lag 特征与时间窗口统计特征，增强模型对时序变化趋势的建模能力。

4）噪声样本处理：结合故障机理区分磨损相关与突发异常特征，提出噪声样本识别与剔除策略。

5）实验与对比分析：在低 FPR 约束下开展多模型对比与消融实验，验证特征工程与噪声处理策略的有效性。

阶段性结论显示：所提方案在控制误报前提下显著提升了故障检出能力，说明“时序特征 + 机理约束 + 低误报评估”路线具有可行性与工程价值。

（4）第四章 基于集成学习的 SSD 寿命提升技术（进行中）

当前已完成：

问题背景、研究目标与策略思想；

数据来源、字段说明、预处理流程与标签构造思路；

初步建模方案与实验框架搭建。

当前待完成：

完整实验结果统计与可视化；

对比策略下写入收益评估；

局限性与工程部署条件分析。

预期成果：形成“从块级行为建模到差异化写入策略”的闭环论证，为论文“寿命提升”主线提供定量支撑。

（5）第五章 系统实现与功能落地（进行中）

当前已完成：

章节结构设计（需求分析、架构、数据库表设计、系统实现）；

系统架构图、数据库字段表（三线表）与核心流程说明；

管理页面与预警处置流程页面材料整理。

当前待完成：

部分图文对应关系精修；

模块交互细节的进一步量化说明；

与第三、四章研究成果的衔接强化。

预期成果：实现“算法结果可落地、可操作、可闭环”的工程验证，提升论文整体完整度与应用价值。

2 与开题报告的不符情况说明

总体上，本论文研究方向、目标和技术路线与开题报告不一致，发生主题偏移。

与开题报告相比，主要差异体现在研究领域变化：

- 从大模型推理技术转换到固态硬盘运维技术

上述调整属于研究深化过程中的合理优化，不影响论文总体目标。

3 下一步论文工作安排

3.1 重难点分析及拟采取的解决措施

重难点一：低误报约束下的稳定提升

难点：故障样本稀缺，阈值敏感，指标波动可能影响结论稳健性。

措施：固定评估协议，补充多组阈值对照，增加误报案例分析，统一统计口径。

重难点二：寿命提升章节的量化闭环

难点：需要从标签、预测到策略收益形成一致链路。

措施：统一变量定义与实验脚本，补充策略对照组，明确收益计算过程。

重难点三：系统章节与算法章节衔接

难点：系统实现容易流于功能罗列，缺少与研究成果的映射。

措施：在系统章节增加“功能—算法输出—运维动作”对应关系，强化闭环描述。

重难点四：全文格式和论证风格统一

难点：多次迭代导致术语、图表命名、编号可能不一致。

措施：建立统一术语表与图表核对清单，集中进行一轮格式与语言统一优化。

3.2 具体工作安排

阶段一（近期）

完成第三章最终版收敛：补充边界案例、完善图表说明、统一术语。

输出第三章可提交版本。

阶段二（中期）

集中完成第四章实验与结果分析；

完成寿命策略对照实验与收益量化；

形成第四章完整初稿。

阶段三（后期）

完成第五章系统实现章节图文收敛；

完成第六章总结与展望；

完成全稿交叉检查（引用、编号、目录、图表一致性）。

阶段四（答辩前）

按导师意见进行终稿修订；

完成格式审查、查重与答辩材料准备。

4 已经撰写的论文章节内容

按中期报告要求，本部分重点给出较详细的第一章与第二章内容，以及论文三级目录。

4.1 第一章已撰写内容（详细）

4.1.1 研究背景

在云计算、AI 训练与大规模在线业务持续增长的背景下，数据中心对高性能存储依赖不断增强。SSD 以低延迟、高吞吐成为主流介质，但其失效模式具有复杂性和异质性，故障可能导致业务抖动、冗余重建压力上升甚至数据风险。因此，在故障发生前进行主动识别和干预，是提升系统可靠性的关键方向。

4.1.2 国内外研究现状（文献综述）

已完成对代表性文献的系统梳理，主要结论包括：

成因分析类研究揭示了故障受多因素耦合影响，单一指标难以解释；

监督学习方法在已知场景效果较好，但跨场景泛化存在挑战；

深度学习方法在时序建模方面潜力较大，但工程可解释性与数据需求较高；

半监督方法对未知故障类型有一定优势，但阈值与漂移问题仍待解决。

综上，现有研究在“低误报、高可用、可落地”的统一目标上仍有提升空间。

4.1.3 研究目的与意义

本文拟构建面向工程场景的故障预测与寿命提升方法体系，核心意义在于：

1）降低误报带来的不必要维护与重建成本；

2）提升故障预警提前量与可解释性；

3）将预测结果转化为可执行策略，形成运维闭环；

4）为后续在线部署和持续优化提供方法基础。

4.1.4 主要研究内容

研究基于时序特征工程的故障预测方法；

研究面向块级行为的寿命优化策略；

研究方法在系统中的工程化落地路径与可用性验证。

4.2 第二章已撰写内容（详细）

4.2.1 SSD 存储原理与退化机制

已详细说明 NAND 单元结构、页块组织、PE 循环与误码积累过程，给出 SLC/MLC/TLC 差异。重点指出高密度存储在成本优势下对噪声、温度与保持时间更敏感，是寿命与可靠性问题的物理基础。

4.2.2 错误机理与 LDPC 纠错基础

已完成从错误产生到纠错边界的理论链路说明，强调“可纠错不代表无风险”，并将该理论作为后续标签构造与寿命评估的依据。

4.2.3 SMART 指标体系与评估指标

已对关键 SMART 指标及其意义进行整理，明确以 TPR/FPR 为核心的评价体系，强调低误报约束下的工程可用性优先原则。

4.2.4 集成学习方法理论

已完成随机森林、XGBoost、LightGBM 的原理、优缺点与适配场景说明，为第三章方法选型提供理论支撑。

4.3 论文提纲（三级目录）

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究现状

1.2.1 SSD 故障成因分析研究

1.2.2 SSD 故障预测方法研究

1.2.3 现有研究不足分析

1.3 研究目的与意义

1.4 研究内容与技术路线

1.5 论文组织结构

第二章 相关理论基础

2.1 固态硬盘存储原理

2.1.1 NAND 闪存结构与分类

2.1.2 编程/擦除机制

2.1.3 错误产生机理

2.1.4 LDPC 纠错机制

2.2 SSD 故障容错与运维机制

2.2.1 被动容错机制

2.2.2 主动容错机制

2.3 集成学习算法原理

2.3.1 随机森林

2.3.2 XGBoost

2.3.3 LightGBM

第三章 基于 Lag 特征的 SSD 故障预测研究

3.1 数据集与数据分析

3.1.1 数据集概述

3.1.2 故障分布分析

3.1.3 数据质量分析

3.2 特征工程与标记策略

3.2.1 故障标记策略设计

3.2.2 Lag 特征构建

3.2.3 时间窗口统计特征

3.2.4 噪声样本识别与处理

3.3 实验结果与分析

3.3.1 实验设置

3.3.2 消融实验

3.3.3 模型对比与讨论

3.4 本章小结

第四章 基于块级行为建模的寿命提升研究

4.1 问题定义与研究目标

4.2 数据处理与寿命标签构造

4.2.1 逻辑块重建与分组

4.2.2 FBC 聚合与寿命定义

4.2.3 二分类标签构造

4.3 寿命预测建模

4.3.1 特征构造

4.3.2 模型训练与评估

4.4 差异化写入策略与收益分析

4.5 本章小结

第五章 智慧SSD运维软件设计与实现

5.1 需求分析与总体设计

5.2 系统架构与关键流程

5.3 数据库表设计

5.3.1 磁盘信息表设计

5.3.2 SMART 日志表设计

5.3.3 故障记录表设计

5.3.4 预警记录表设计

5.4 系统实现与功能落地

5.4.1 管理员模块实现

5.4.2 预警生成与处置流程实现

5.4.3 核心页面与交互

5.4.4 功能落地效果分析

5.5 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 研究总结

6.2 后续工作展望